«Утверждаю»

Глава Староникольского сельсовета

__________      Л.А.Ибадлаева

01.03.  2022 г.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Староникольского сельсовета     Красногвардейского района Оренбургской области   на 2017 - 2021 годы  с перспективой

до 2032 года за период  январь – декабрь 2021 г.

Оценка эффективности определяется в соответствии с методикой согласно приложения № 2 Постановления № 12-п от 07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ  МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

Индекс результативности мероприятий программы:

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

- Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Староникольский сельсовет»

М=1:1=1	S=191,1/239,6=0,80   = (191,1х0,80)/239,6=0,64

Заключение: подпрограмма имеет низкий уровень эффективности