АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                         КрасногвардейскОГО  районА оренбургской  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2026                                                                                                    №  31-п

с. Староникольское

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Староникольский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета 	   Л.А. Ибадлаева

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Староникольский  сельсовет

от 12.05.2026 № 31-п

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссию для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15.08.2026 | администрация МО Староникольский сельсовет |
| 2. | Разработать и утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 20.05.2026 | администрация МО Староникольский сельсовет |
| 3. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) выполнить работы по техническому обслуживанию, ремонту зданий, оборудования котельных, топочных, тепловых сетей. | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг. | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации потребители тепловой энергии |
| 4. | Разработать, согласовать и утвердить (актуализировать) план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на 2026-2027 годы | до 15.02.2026 | администрация МО Староникольский сельсовет |
| 5. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2026-2027 годов | до 30.08.2026 | ресурсоснабжающая организация |
| 6. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных | до 30.08.2026 | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации потребители тепловой энергии |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы | постоянно |  |
| 8. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 01.06.2026 по 31.05.2027 | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации потребители тепловой энергии |
| 9. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло-, газа-, и (или) электроснабжения | В течение всего отопительного периода | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации |
| 10. | Провести гидравлические испытания на прочность и плотность, промывку трубопроводов тепловых сетей с оформлением соответствующих актов | до 15.08.2026 | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации потребители тепловой энергии |
| 11. | Предоставить в адрес администрации Красногвардейского района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов | до 15.05.2026 до 15.04.2026 до 30.04.2026 | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации потребители тепловой энергии |
| 12. | Предоставить информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов | Ежедекадно июнь-ноябрь 2026 | администрация МО Староникольский сельсовет ресурсоснабжающие организации |
| 13. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов |  | администрация МО Староникольский сельсовет администрация МО Староникольский сельсовет |
| 13.1. | Для объектов теплоснабжения | до 01.09.2026 |  |
| 13.2. | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства | до 01.11.2026 |  |
| 13.3. | Для объектов социальной сферы | до 01.09.2026 |  |
| 14. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов | до 15.09.2026 для потребителей тепловой энергии, до 01.11.2026 для теплоснабжающих организаций, до 20.11.2026 для муниципальных образований | администрация МО Староникольский сельсовет |